## Slide 1
从 HDFS 联邦开发看
AI 编程助手的落地实践
CodeBuddy 在复杂项目中的实战经验分享
分享人：ziwanghuang
分享时间：2026年4月

## Slide 2
目录
01
开场与项目背景
需求概览与项目成果
02
完整开发流程
7个阶段的AI实战应用
03
四个核心能力
定义问题·管理上下文·掌控过程·把关质量
04
落地行动指南
你回去可以马上做的事
1 / 26

## Slide 3
一、开场
2 / 26
你有没有接到过一个需求，需求文档看起来也不算很长，你心想"这能有多复杂"
——结果一上手才发现，水面下藏着一座冰山？
21
联邦场景
16
核心接口
5
数据库表
2.5万
代码改动
20
完成全流程
四个核心能力：①会定义问题 ②会管理上下文 ③会掌控过程 ④会把关质量
按传统方式评估至少两个多月，借助AI在20天内完成全流程，后端提测bug仅4个

## Slide 4
项目背景速览
3 / 26
什么是 HDFS 联邦？
把多个集群的多个 NameService（文件仓库）统一成一个总前台，用户只需去总前台问路，不用关心文件实际存储在哪个仓库里。
用户请求 → Router（总前台）→ NameService → DataNode
联邦过程需要向多个集群的多个服务下发配置，涉及服务的启停编排、命令下发，管控流程非常复杂。
核心需求目标
1
打破联邦限制
统一联邦模型，支持集群内+集群间混合联邦
2
NS 与联邦解耦
NameService 独立管理，可独立扩容
3
完整生命周期
支持创建、加入、退出、解散联邦
4
Router 独立管理
跨集群部署的 Router 扩容/缩容

## Slide 5
02
完整开发流程
跟着联邦项目走一遍 7 个阶段的 AI 实战应用

## Slide 6
完整开发流程（7个阶段）
4 / 26
⓪
技术快速
学习
→
①
需求理解
与拆解
→
②
现状分析
与问题发现
→
③
方案设计
与功能实现
→
④
代码实现
与质量把关
→
⑤
部署验证
与问题修复
→
⑥
知识
沉淀
四个核心能力贯穿全流程
①定义问题
②管理上下文
③掌控过程
④把关质量

## Slide 7
⓪ 技术快速学习——半天入门联邦
5 / 26
怎么做的？
"先广后深"的学习路径：
1. 先让AI生成总览文档，建立全局认知
2. 再针对强相关模块深入学习
（Router、挂载表、配置体系）
3. 结合博客与AI输出进行比对验证
学习路径的规划能力，决定了AI输出的知识质量
产出成果
9
篇技术学习文档
共 280KB，7800+ 行
覆盖内容：
联邦架构 · NameService · Router
挂载表 · 配置体系 · 部署方案

## Slide 8
① 需求理解与拆解——AI帮助有限，核心靠人
6 / 26
在复杂场景下，需求梳理和功能拆解这些核心工作，AI能给的帮助其实是比较有限的。
最终拆解结果(部分)
功能模块 | 拆解结果
联邦建立 | 15种场景（创建2 + 加入8 + 扩容5）
联邦解除 | 6种场景（退出4 + 关闭2）
Router 扩缩容 | 独立的扩容/缩容/卸载/查询
挂载表适配 | 联邦维度CRUD + Router前置检查
NS 独立管理 | 不参与联邦的独立扩容流程适配
联邦查询 | 联邦详情、可加入列表等多个查询接口
真实流程：我先自己想清楚 → 拆解到足够具体 → 再让AI做具体的执行工作

## Slide 9
穿插讲解：Rules——给AI建立项目认知
7 / 26
什么是 Rules？
放在 .codebuddy/rules/ 目录下的 Markdown 文件
AI每次对话时自动加载作为背景知识
相当于给AI写了一份"项目入职手册"
联邦项目 Rules 包含
• 项目仓库与职责映射（7个仓库）
• 核心架构和调用链路
• 数据模型和编码规范
• 开发注意事项（如gorm v1差异）
有没有 Rules，效果差距巨大
场景 | 没有 Rules ❌ | 有 Rules ✅
"改联邦配置渲染逻辑" | AI不知道代码在哪，需要手动指路 | AI自动去 te-stacks 找代码
"实现退出联邦" | AI不知道有多种退出场景 | AI知道OpType=20，按编码规范实现
"查联邦状态" | AI不知道查哪张表 | AI知道查federation_group.status
一句话：Rules = 一次配置，每次对话都受益。投入产出比最高的动作。

## Slide 10
② 现状分析与问题发现——AI加速梳理，人做关键决策
8 / 26
Step 1
先自己体验
逐个调用现有接口和工作流
对现有功能建立初步认知
Step 2
让AI生成文档
把已有代码全部@给AI
让它生成完整的现状描述文档
Step 3
做出关键判断
从库表层、接口层、工作流层
三个层面评估现有实现
最关键的决策：不修补，整体重新设计和实现
• 库表层：缺少联邦与集群、NS、Router之间的关联表，现有表结构无法支撑产品需求
• 接口层：以 `CreateFederationNameService` 为例，一个接口同时承担联邦操作和Router操作，职责混乱、参数含义不清
• 工作流层：联邦操作和Router操作耦合在同一个工作流中，但两类流程各阶段的工作差异很大，且联邦工作流本身就涉及21种场景，继续耦合会越来越难维护
AI不会替你做这种判断。只有你自己判断出"基础是歪的"，后面的工作才能走对方向。

## Slide 11
③ 方案设计与功能实现——库表、接口、工作流逐个击破
9 / 26
核心节奏：我定方向 → AI细化 → 我审核调整 → 再细化
3.1 库表设计
否决AI推荐的方案
1. 让AI给出几种改造方案
2. 从中选定最合适的, 确定表
3. 细化需求，逐张表生成字段
4. 我逐一审核调整
3.2 接口设计
拆分"上帝接口"
1. 我列接口职责和功能
2. AI设计出入参
3. 我审核和优化
4. 最终：16个接口，职责分明
3.3 工作流设计
拆分耦合的流程
1. 先定工作流拆分方案
2. 再定每个Stage及其职责
3. 逐个Stage梳理伪代码
4. 审核无误后才生成代码
核心经验：先定表结构 → 再定接口契约 → 再定工作流编排 → 最后才写代码

## Slide 12
穿插讲解：Plan模式——复杂任务的结构化执行
10 / 26
Plan模式：AI先生成结构化执行计划 → 我审核调整 → 逐步执行 → 每步可回滚
联邦项目中使用了 11 个 Plan，形成一条完整的实现链路
1
先审计划再执行
审核子任务拆分是否合理、依赖关系是否正确，确认后再执行
2
每步都可回滚
每个子任务是独立执行单元，出问题只回滚这一步
3
Plan之间可串联
前一个Plan的产出成为后一个Plan的输入，形成递进式交付
Plan模式的本质 = "控节奏"——把大任务拆成有依赖关系的小任务，逐步推进，每步都可控

## Slide 13
④ 代码实现与质量把关——三层把关体系
11 / 26
核心工作方式：AI写代码 → 我做Review → 设计文档做验收标准
第一层：逐步Review
把"一口气写完"变成"每一步都可控"
• 上下文充分喂养（Rules+Skills+文档+参考代码）
• 逐个接口实现，而非一次性生成
• 每个流程写完立即Review
第二层：效率技巧
把Review精力用在刀刃上
• 让AI先自查，过滤低级问题
• 用单测当"照妖镜"，暴露理解盲区
• 聚焦Diff，不做全量阅读
第三层：Gap分析
最后一道防线
• 用设计文档做验收清单
• 逐条对比代码实现
• 发现多个P0级遗漏
三层把关：第一层保证每一步写对，第二层提升发现问题的效率，第三层保证整体不遗漏

## Slide 14
④ 代码实现与质量把关——Review中发现的AI典型问题
12 / 26
典型问题1：看不到"隐藏的复杂性"
退出联邦逻辑中，AI漏掉了：
• 自动触发降级或解散
• 区分集群内/集群间联邦退化
• 留守方状态回退
AI觉得退出联邦 = "删除一条记录"
典型问题2：忽略前置校验和依赖检查
"关闭联邦"时AI直接删记录，但实际必须先检查：
• 挂载表是否已清空？
• Router是否已全部卸载？
• 跨集群关系是否已解除？
AI只关注"做什么"，不关注"做之前要确认什么"
Gap分析发现的P0级遗漏
P0 Gap | 为什么AI会漏掉
跨集群Router仅监控本地NN | 不理解跨集群场景下Router需感知所有集群NN
Router卸载EndPoint缺少状态更新 | 实现了卸载动作，但忘了更新数据库状态
解除联邦时配置清理不完整 | 只清理了主配置，遗漏了关联服务的配置

## Slide 15
穿插讲解： CodeBuddy的上下文喂养体系
13 / 26
一个核心事实：LLM 没有记忆、没有文件系统
它唯一能"看到"的东西，就是当前对话的上下文窗口中的文本。
不在窗口里的信息 = 不存在。你项目有10万行代码，但AI只能看到你塞进窗口的那几千行。
"会喂上下文"的本质 = 管理AI的认知边界：往窗口里塞什么、什么时候塞、塞多少
上下文六大来源，三种模式互补：
来源
加载方式
对应工具
Rules
对话开始时自动注入
.codebuddy/rules/
Skills
AI判断需要时按需加载
.codebuddy/skills/
@file
用户手动引用
对话中 @文件名
MCP工具返回
AI主动调用外部系统
数据库/配置/日志查询
用户消息+历史
自动携带
你说的话+之前的对话
AI自身搜索
AI主动搜索代码库
codebase_search等
三种模式：工具自动注入（Rules/Skills,历史自动注入）+ 用户投喂（@file手动引用）+ AI主动获取（MCP/搜索）

## Slide 16
穿插讲解： 多层上下文如何协作？
14 / 26
当你说"帮我改联邦配置渲染逻辑"时：
第1层 Rules（项目背景）
→ 知道代码在 te-stacks 目录、知道用 gorm v1
第2层 Skills（领域知识）
→ 知道 OpType 编码、知道配置渲染链路
第3层 @file（具体参考）
→ 看到参考代码的具体实现
第4层 用户指令
→ 知道具体要做什么
→ 四层叠加，AI才能写出符合项目规范、
遵循领域规则、风格一致的代码
⚠️ 但窗口是有限的
塞太多无关信息会挤掉有用信息，甚至导致AI"注意力分散"
Rules 要精简
持续占用窗口，内容控制在几十行
Skills 要分层按需加载
不用时不占空间，需要时才加载
@file 只给最相关的2-3个
精准投喂 > 大量灌入
💡 LLM的输出质量 = 上下文窗口中的信息质量。精准投喂 > 大量灌入

## Slide 17
穿插讲解： CodeBuddy的六大上下文工具
15 / 26
Rules
自动加载的项目规范
一次配置，每次对话都受益
@file
最直接的上下文喂养
给文档不给口述，给完整日志不给截图
Skills
按需加载的领域知识包
需要时才加载，内容可以很大
Commands
对话框里的快捷指令
输入 / 触发预定义命令
Hooks
事件驱动的自动化
AI改完代码自动审查
MCP
连接外部系统
让AI直接操作数据库、查配置
Rules定规范 · @file喂参考 · Skills给知识 · Commands提效率 · Hooks做自动化 · MCP连外部系统

## Slide 18
⑤ 部署验证与问题修复——MCP让验证不离开IDE
16 / 26
MCP = 让AI通过标准协议调用外部工具和系统
传统流程：IDE → 终端 → 浏览器 → 数据库客户端 → IDE（不断切换，上下文丢失）
MCP加持：全程在IDE内完成闭环（查数据 → 分析 → 定位 → 修复）
MCP能力 | 实际用途 | 替代了什么
查询联邦DB | 验证联邦组、集群成员、挂载表数据 | 手动登录数据库客户端执行SQL
查询集群配置 | 对比下发的hdfs-site.xml是否符合预期 | SSH到节点上cat配置文件
查看服务状态 | 确认Router/NameNode重启后是否正常 | SSH到节点查看进程
实战案例：跨集群联邦Router路由失效排查
① MCP查挂载表 → 数据正确
② MCP查Router配置 → 发现ZK地址只有当前集群
③ 追溯到配置渲染脚本 → 渲染函数只取了本地集群ZK
④ 根因定位：跨集群Router需要共享StateStore

## Slide 19
⑥ 知识沉淀——把项目经验变成可复用资产
17 / 26
从 Rules 到 Skills——知识的渐进式积累
阶段 | 踩了什么坑 | 加了什么Rule
项目初期 | AI不知道代码在哪个仓库 | 新增"项目基本说明"Rules
代码实现 | AI不知道联邦实现的整体设计 | 将联邦的整体设计放到rules中
最终沉淀：149篇文档 → 结构化 Skill 知识包
tbds-federation/
├── SKILL.md # 入口索引 + 核心规则
└── references/
├── project-guide.md # 仓库/模块速查
├── data-model.md # 5张表 + OpType编码
├── workflow-detail.md # 工作流全链路
└── commands.md # 运维命令/SQL/API
Skill 的价值
让AI具备项目记忆
下次迭代加载Skill → AI直接进入"老手模式"
知道表结构、理解状态流转、清楚配置链路
AI不怕笨，怕失忆

## Slide 20
⑥ 知识沉淀——团队层面构建知识网络
18 / 26
team-skills/
├── hdfs-federation/ # ziwang 负责
│ ├── SKILL.md
│ └── references/
├── cluster-deploy/ # 同学A 负责
│ ├── SKILL.md
│ └── references/
├── component-mgmt/ # 同学B 负责
└── ... # 每个模块一个Skill
团队知识网络的价值
1
迭代提速
模块有了Skill，下次迭代AI直接加载
2
排查提效
Skill里沉淀了排查命令、验证SQL
3
协作降本
别人改你的模块，加载Skill快速建立认知
一个人沉淀一个模块，整个团队就拥有了所有模块的知识
——AI加载谁的Skill，就能秒变那个模块的专家

## Slide 21
03
四个核心能力
定义问题 · 管理上下文 · 掌控过程 · 把关质量

## Slide 22
四个核心能力的完整框架
19 / 26
①
会定义问题
问题拆解精度
→
②
会管理上下文
信息供给质量
→
③
会掌控过程
方向与节奏把控
→
④
会把关质量
正确性与完整性
把问题拆到位 → 把信息喂到位 → 把方向控到位 → 把质量守到位
规律：②管理上下文 出现在每一个环节——它是贯穿全程的基础能力

## Slide 23
① 会定义问题 + ② 会管理上下文
20 / 26
① 会定义问题
把模糊大问题变成AI能回答的具体小问题
❓ 好的提问的关键
明确的目标 + 充分的约束 + 具体的参考
写代码场景对比
✔ “参考@createFederation，实现退出联邦，处6种场景”
做分析场景对比
✔ “分析表能否支撑所有场景，重点看字段完整性”
② 会管理上下文
AI的能力上限取决于你给它的信息质量
Rules + @file
配置规则文件 + 给参考代码，AI按项目风格写代码
Skills + MCP
知识包按需加载 + AI直接查DB/看日志
渐进式积累
Rules从1个文件成长到5个，AI理解越来越深
同样的AI，给它不同的问题和上下文，输出质量天差地别

## Slide 24
③ 掌控过程 + ④ 把关质量
21 / 26
③ 会掌控过程
先想清楚方向，再让AI干活，偏了及时拉回来
"先审逻辑再写代码"
列职责 → AI设计 → 我审核 → AI生成代码
判断"修补 vs 重写"
最关键的决策，AI不会替你做
Plan模式
11个Plan，80+子任务有序执行
④ 会把关质量
三层递进，层层设防
第一层：逐步Review
分层生成、逐个接口Review
第二层：效率技巧
AI自查 → 单测照妖镜 → Diff聚焦
第三层：Gap分析
用设计文档做验收清单

## Slide 25
04
落地行动指南
你回去可以马上做的事

## Slide 26
落地行动指南（上）
22 / 26
打好基础——让AI认识你的项目
1
创建 .codebuddy/rules/项目说明.md
写清项目结构、核心模块、技术栈约束
2
配置自动Code Review的Rules或Hook
AI改完代码后自动审查安全漏洞、空指针等
日常使用——养成高效协作习惯
3
养成「@参考代码」的习惯
给文档不给口述，给完整日志不给截图
4
接手新模块时，先让AI生成现状文档
比自己一行行看代码快很多
5
学习新技术时，规划"先广后深"路径
先总览再深入强相关模块

## Slide 27
落地行动指南（下）
23 / 26
复杂任务——控节奏、保质量
6
复杂任务使用Plan模式
AI先制定计划，你审核后再执行
7
坚持"先审逻辑再写代码"
先设计出入参和伪代码，审核后再生成
8
AI写完代码后先让它自查
过滤低级问题后你再Review
9
代码写完后做Gap分析
让AI拿设计文档逐条对比代码实现
10
配置MCP辅助验证
让AI直接查数据库、配置、日志
团队层面——构建知识网络
11
项目结束后做知识沉淀
让AI基于所有文档提炼可复用的规则和模式
12
按模块分工输出Skill
构建团队的AI协作基础设施
每个同学为自己负责的模块
输出一份结构化的Skill知识包
整个团队就形成了
一个模块级的知识网络

## Slide 28
AI的天花板不是它自身的能力，
而是你——
把问题定义到什么精度
把上下文管理到什么深度
把过程掌控到什么力度
把质量把关到什么细度
四个能力兼备，AI才能真正成为你的超级外挂。

## Slide 29
谢谢大家
欢迎提问 · Q&A